2021年博山镇重点项目

绩效目标

编报说明

按照《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，2021年博山镇充分考虑关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了城乡环境大整治精细管理大提升项目、安全环保、城乡环卫一体化等 3 个重点项目绩效目标向社会公开，共涉及预算金额 7234.8 万元。

绩效目标由镇直各部门负责编制，镇财政所进行了审核，按资金用途及支出方向分别从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济指标、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。由于此项工作尚处于起步阶段，仍有一些方面需要进一步完善和探索。

下一步我单位将围绕全面实施绩效管理的目标要求，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我区绩效管理改革再上新台阶。

目    录

1. 2021年博山镇预算重点项目绩效目标表………………（1）

2.城乡环境大整治精细管理大提升项目绩效目标表……（2）

3.安全环保项目绩效目标表……………………………  （3）

4.城乡环卫一体化项目绩效目标表………………………（4）

2021年博山镇预算重点项目绩效目标表

| 序号 | 项目名称 | 2021年预算 （万元） | 项目主管部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金 额 |  | 7234.8 |  |
| 1 | 城乡环境大整治精细管理大提升 | 7000 | 镇建委 |
| 2 | 安全环保 | 50 | 镇安监 |
| 3 | 城乡环卫一体化 | 184.8 | 镇建委 |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：[181008]淄博市博山区博山镇人民政府

| 项目名称 | 博山镇城乡环境大整治精细管理大提升项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | [181]镇办 |  | 预算执行单位 | [181008]淄博市博山区博山镇人民政府 |  |  |
| 项目类型 | 延续 |  |  |  |  |  |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 申请 （万元） | 资金总额： |  | 700 万元 |  |  |  |
|  | 财政拨款： |  | 700 万元 |  |  |  |
|  | 其他： |  | 0 万元 |  |  |  |
| 项目绩效年度目标 |  |  |  |  |  |  |
| 1、路域环境综合以博沂路、博草路、口南路、洪崮路、村庄（社区）内主次道路以及村庄（社区）出入口、通往旅游景区道路及铁路沿线的扬尘整治为重点 2、裸露土地重点整治道路绿化带及游园广场等公共部位、道路两侧、村庄周边、施工工地及各类既有垃圾堆放点、临时闲置地、主要河道、单位庭院和居住小区、铁路桥桥柱及桥下、裸露山体和废弃矿山、建筑垃圾消纳场所等裸露区域，采取绿化、覆盖、硬化、清运 3、整治全镇各类建设工地施工扬尘 4、以全镇范围内铸造、燃煤锅炉、陶瓷（含日用陶瓷、特种陶瓷）、耐火材料、玻璃（含日用玻璃）等涉及物料堆场的工业企业为重点，实现工业企业物料堆场扬尘规范化管理 5、已关闭露天矿山生态修复、土地整理、土地复垦 6、移动污染源整治 7、农村环境综合整治 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 镇域内道路硬化工程 |  | 10000 | 平方米 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 河道清理清运 |  | 50 | 处 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 镇路域两侧绿化及日常绿植管护 |  | 24 | 处 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 农村环境大提升覆盖村居数 |  | 37 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 裸露土地的修复、整理覆盖村居数 |  | 37 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按照标准和要求及时整治 |  | 及时 |  |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 环境整治验收达标率 |  | 90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 路域绿化和管护费用 |  | 80 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 道路硬化工程 |  | 300 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 河道治理 |  | 100 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 村居环境治理 |  | 120 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 其他裸露土地等支出 |  | 100 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 人居生活环境明显改善 |  | 是 |  |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 空气质量土壤质量得到改善 |  | 是 |  |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续提升博山镇环境卫生和管理水平 |  | 是 |  |
|  |  |  | 村居居民满意度 |  | 85 | % |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：[181008]淄博市博山区博山镇人民政府

| 项目名称 | 安全环保费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | [181]镇办 |  | 预算执行单位 | [181008]淄博市博山区博山镇人民政府 |  |  |
| 项目类型 | 延续 |  |  |  |  |  |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 申请 （万元） | 资金总额： |  | 50 万元 |  |  |  |
|  | 财政拨款： |  | 50 万元 |  |  |  |
|  | 其他： |  | 0 万元 |  |  |  |
| 项目绩效年度目标 |  |  |  |  |  |  |
| 夯实我区安全生产基层基础，提高环境质量，提升精细化、标准化、专业化、品质化、智慧化管理水平。实现共享共治管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 村居安全监督员人数 |  | 37 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 拆除散乱污数量 |  | 5 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按时完成安全生产工作及拆除散乱污治理点 |  | 按时 |  |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 散乱污拆除率 |  | 75 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 村居安全监督员补贴 |  | 1.5 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 日常防护 |  | 0.5 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 保障环保及散乱污拆除资金 |  | 45 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 保障安全生产资金 |  | 3 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 改善人居环境 |  | 提升 |  |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 保障安全生产 |  | 提升 |  |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 提高空气质量 |  | 提升 |  |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 企业治理可持续提升、有效促进经济发展 |  | 是 |  |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 80 | % |
| 其他 说明 | 无 |  |  |  |  |  |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：[181008]淄博市博山区博山镇人民政府

| 项目名称 | 城乡环卫一体建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | [181]镇办 |  | 预算执行单位 | [181008]淄博市博山区博山镇人民政府 |  |  |
| 项目类型 | 延续 |  |  |  |  |  |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 申请 （万元） | 资金总额： |  | 184.8 万元 |  |  |  |
|  | 财政拨款： |  | 184.8 万元 |  |  |  |
|  | 其他： |  | 0 万元 |  |  |  |
| 项目绩效年度目标 |  |  |  |  |  |  |
| 改善各村城乡居民的居住环境，从根本上治理环境卫生脏乱差的现状，提高广大居民的生活满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 保洁人员数量 |  | 165 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 生活垃圾每日清运次数 |  | 1 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 卫生清洁和垃圾清运及时性 |  | 及时 |  |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 道路环境卫生整洁情况 |  | 优 |  |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 城乡一体化建设费用 |  | 184.8 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高公共服务和公共产品供给质量 |  | 是 |  |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 城乡一体化建设带动乡镇村庄整体环境提升 |  | 是 |  |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 90 | % |
| 其他 说明 | 无 |  |  |  |  |  |