
池办发〔2020〕10号

池上镇党政综合办公室

关于印发《池上镇“防疫情、保健康”环境卫生大扫除专项行动实施方案》的通知
各党支部、村委会、驻地有关单位：

《池上镇“防疫情、保健康”环境卫生大扫除专项行动实施方案》已经镇党委政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。
池上镇党政综合办公室

2020年2月18日

池上镇“防疫情、保健康”环境卫生大扫除
专项行动实施方案
为切实保障人民群众生命安全和身体健康，从源头上彻底清除各类“脏乱差”现象，推动全镇城乡环境大整治精细管理大提升，根据《区委办公室、区政府办公室关于印发〈全区“防疫情、保健康”环境卫生大扫除专项行动实施方案〉的通知》要求，结合我镇新型冠状病毒疫情防控实际，决定在全镇范围内开展“防疫情、保健康”环境卫生大扫除专项行动，特制定实施方案如下：
一、总体要求
认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的一系列重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，在扎实推进全区城乡环境大整治“七大会战”基础上，迅速开展以“优环境、防疫情、保健康”为主题的百日专项行动，坚持“全覆盖、无死角、清底子、彻整治”，聚焦解决各类环境卫生死角和脏点、乱点、丑点，广泛发动各行业、各单位和全体村民，深入细致地开展一次全镇环境卫生大扫除专项行动，大干一百天，彻底扭转“脏乱差”的现状，推动全镇城乡环境卫生水平大提升，使全镇环境真正达到生态、洁净、整齐、美丽的目标。
二、工作内容
（一）开展城乡路域环境卫生大扫除。切实增加国省道、县乡道和城乡结合部道路的洒扫频次，集中清理主次干道、背街小巷等道路两侧、绿化带及道路设施积存垃圾和卫生死角。突出抓好道路一体化深度保洁、道路两侧及路牙石的彻底清洗，真正做到路见本色。对沿路两侧绿植绿株定期冲洗，对裸露土地进行绿化，对死株缺株进行补种，切实做到绿见本色。对道路隔离栏、护栏进行彻底擦洗，对破损部分及时进行维修或更换，切实做到物见本色。（责任单位：镇建委、各村）

（二）开展各类集贸市场环境卫生大扫除。组织对全镇范围内的便民市场、农村集市和各类经营场所及有关区域，彻底清扫市场内外环境，清理卫生死角，及时密闭收运垃圾，特别是要加强密闭环境下各类市场的环境整治和消毒、通风管理。组织市场内各类店铺、摊位开展“搬家式”大扫除，彻底清除滋生病菌的土壤。农村集市、农产品市场要规范设置、规范管理，严格食品现场制售，做好卫生保洁。各村要彻底摸清辖区内各类市场情况，对发现的问题做到清查一个、整治一个、规范一个，提升规范化、精细化管理水平。（责任单位：镇农委、镇建委、各村）

（三）开展重点场所环境卫生大扫除。加强对医疗机构、餐饮饭店、学校、宾馆、商场、景区、银行等人员密集场所的监督管理，严格落实卫生措施，彻底清除卫生死角，严防传染病传播。重点对小食品经营及加工单位、小理发美容点、小旅店、小饭店等经营单位，加强卫生清理、病媒防制、消毒措施的监督检查。学校复学、工地复工后，要立即组织开展一次专项检查，督促学校、托幼机构和建筑工地落实传染病防控主体责任，严格执行晨午检制度，关注体温变化，做好因病缺勤（课）病因追查与登记，做到早发现、早报告和早处置。开展施工场所环境卫生整治行动，督导施工单位清理卫生死角，落实传染病报告制度。（责任单位：镇建委、镇文旅中心、镇卫健站、学校、卫生院）

（四）开展农村环境卫生大扫除。结合农村人居环境整治、城乡环卫一体化、美丽乡村建设、“美在家庭”创建等工作，切实加强农村环境卫生管理，做好清扫保洁，整治村容村貌。广泛组织开展农村“清扫家园”活动，清理门前庭院、房前屋后、农村厕所及村庄周边卫生死角，及时收运垃圾，清除乱堆物料、乱建棚屋、堆积垃圾，治理污水横流。各村要加强河道、农业包装及废弃物、残垣断壁等影响环境的问题整治力度，美化各村的村容村貌。要以整洁环境引导广大群众养成良好习惯，自觉爱惜环境，杜绝乱搭建、乱堆放、乱丢乱扔、乱贴乱挂等现象，进一步提升村庄整洁程度。切实加强家禽养殖、流通等环节监管，落实卫生管理和预防措施，加大查处非法养殖畜禽和鸟类的力度，严控传染源，严防传染病。（责任单位：镇农委、镇建委、各村）

（五）开展机关各委办站所、各村委会、驻地单位环境卫生大扫除。全镇各委办站所、各村委会、驻地单位要率先垂范，第一时间在单位内部以及所管辖行业开展一次室内外环境卫生大扫除，特别要对卫生间、楼道、储物间以及庭院开展无死角清理，对长期未清理的办公室进行彻底打扫，保持单位内部及周边环境干净整洁有序。推行“周末全面义务卫生清扫日”制度，领导干部和党员带头，每周末在单位内部、公共场所等进行卫生扫除义务劳动，积极开展环境卫生清理和卫生大扫除，清理垃圾杂物，清除卫生死角，形成长效机制。（责任单位：镇党政办、各村、驻地单位）

（六）开展各类企业环境卫生大扫除。企业复工后，组织各类企业开展工业园区、厂区、企业办公区内部及周边环境卫生清扫工作，集中清理卫生死角、清除各类垃圾，对园区、厂区道路和配套设施进行维修维护，对裸露土地进行补植。对全镇各类工业企业厂区内道路、硬化地面、车间顶部、墙面以及能够冲洗的裸露设备、管线等全面冲洗，对厂区外与主要交通干道连接的支路、小路及路边附属设施等全面冲洗，确保各类裸露表面无积尘、无浮尘、无扬尘。（责任单位：镇经委、各企业）

（七）开展沿街单位及经营业户“门前五包”环境卫生大扫除。广泛发动沿街单位、店铺对门前责任地段环境卫生进行集中清理，严格落实包卫生保洁、包绿化美观、包秩序良好、包立面整洁、包门前硬化的“五包”制度，确保干净整洁、秩序井然。3月底前按照相关要求，把环境卫生标准和责任落实到位，自觉维护各自门前市容秩序。（责任单位：镇经委、镇建委、各村、各经营户）

三、工作措施
（一）实施全方位、立体式的督导推进机制。要全面推动大扫除各项任务的落实，实行由镇党政领导实施包片督导，镇机关干部协同参与，围绕“七大会战”和“防疫情、保健康”百日行动推进情况、工作成效和群众满意度，切实督导整治工作的开展情况和各项任务的落实情况。各村、各驻地单位要按照督导问题进行全面整改落实。同时，通过周调度、月考核、推进会、现场会、点评会等多种形式，全面推进各项整治任务的落实。

（二）实施区级单位包村责任重点帮扶。各村要严格落实包村责任重点帮扶制度。各相关村要积极主动作为，不等不靠，迅速开展整治行动，同时，根据区重点帮扶单位分配名单（见附件1），加强与挂包单位对接、协调，与帮扶单位共同宣传发动，共同落实问题整改，共同清理清扫，共同解决整治工作中的重点、难点问题，共同完成城乡环境大整治精细管理大提升工作任务。

（三）全面推行自查自改。各村、驻地单位要充分发挥主观能动性，对市整治办、市区第三方、区领导抽查、镇督查中反馈的问题主动进行整改。同时，坚持自查自改，以路面改造修补、拆违治乱、立面整治、绿化提升、村容村貌治理等工作为重点，建立问题整改前后对比影像工作台账，做到抓实抓细，抓早抓小。
（四）广泛动员群众参与。各村、驻地单位要增强主人翁意识，党员干部带头做好表率，让广大群众真正融入进来。要通过科学分析、找准问题、精准施策，解决一批群众最急、最忧、最盼的问题，努力提升群众满意度。要整合社会力量，听取人大代表、政协委员、企业家代表、居民代表等各界人士意见建议，动员方方面面力量参与。
（五）强化宣传舆论引导。各村、驻地单位要紧密结合挂包实际，落实大整治大提升专项行动“二十条”（见附件2），广泛宣传动员。要提炼出一系列符合我镇实际，能复制、易推广的整治工作方法、模式和经验，选树一批先进典型，以点带面促进工作提升。结合全镇工作要求，积极利用村内广播、显示屏、微信群、宣传材料、条幅等方式，全方位进行宣传。
四、组织领导
（一）落实行动责任主体。各村、驻地单位要切实将“防疫情、保健康”环卫大扫除专项行动和大整治大提升作为当前及今后一段时期的重点工作，对应《实施方案》要求，落实责任，精心组织，齐抓共管，扎实推进。
（二）建立反馈问题整改体系。根据区委、区政府“一抽查、一督查、一督导”机制，镇党委政府实施即查即改制度。对市区第三方考评发现的问题即查即改，实行台账式销号管理，对照问题清单立即整改销号。对区委、区政府各部门督查发现的问题，限时督办整改落实。同时，对各级部门督查、检查反馈的问题整改情况结果纳入各村考评成绩。各村、驻地单位要对各级反馈问题立即整改，限时整改，并确保彻底整改到位。
（三）严格落实工作考评。环境卫生大扫除专项行动结束后，镇党委政府将参照区大整治大提升工作专班、区委宣传部、区委区直机关工委、区卫生健康局、区工业和信息化局等部门考评结果，从正反两方面分别评选环境卫生“最佳”和“最差”村、企业、单位，评选结果将纳入全镇城乡环境大整治精细管理大提升行动考评体系，成绩计入全年工作考核。

附件：1.博山区城乡环境大整治精细管理大提升池上镇各村
挂包划分表

2.城乡环境大整治精细管理大提升行动二十条

附件1
博山区城乡环境大整治精细管理大提升

池上镇各村挂包划分表

	序号
	镇（街道）
	挂包领导
	村（社区）
	部门单位

	1
	池上镇

（25个）
	杨发磊

李  林
	小里村
	区纪委区监委机关

	2
	
	
	下小峰村
	中国人民银行博山支行

	3
	
	
	虎林村
	博山区水资源管理服务中心

	4
	
	
	上小峰村
	团区委

	5
	
	
	大马石村
	区工商联

	6
	
	
	聂家峪村
	区气象局

	7
	
	
	东庄村
	区妇联

	8
	
	
	东陈疃村
	区市政园林环卫服务中心

	9
	
	
	泉子村
	区发展和改革局

	10
	
	
	李家块村
	邮政集团博山分公司

	11
	
	
	七峪村
	区热力公司

	12
	
	
	大南峪村
	区青少年宫

	13
	
	
	韩庄村
	市住房公积金管理中心博山管理部

	14
	
	
	戴家村
	区红十字会

	15
	
	
	店子村
	区审计局

	16
	
	
	李家村
	区人武部

	17
	
	
	北场村
	博山银保监组

	18
	
	
	甘泉村
	区委组织部

	19
	
	
	石臼村
	区检验检测中心

	20
	
	
	西陈疃村
	区残疾人联合会

	21
	
	
	北崖村
	区人力资源社会保障局

	22
	
	
	紫峪村
	区社会保险事业服务中心

	23
	
	
	鹿疃村
	区地方金融监管局

	24
	
	
	池埠村
	区公安分局

	25
	
	
	赵庄村
	区医疗保障分局


附件2
城乡环境大整治精细管理大提升行动二十条
1.道路沿线“五包”到位，禁止露天焚烧，无堆积物、露天垃圾池，公路、市政等公用设施保持完好、无脏乱差现象。

2.道路两侧可视范围无垃圾堆，无裸露土地。背街小巷无明显浮土、污物，无污水污泥、暴露垃圾，无卫生死角。

3.城区和乡镇主次道路、园林绿地、树池无裸露土地；行道树无缺株、死株、枯枝。

4.道路、铁路两侧绿化带整齐美观，绿林带宽度达到标准要求，无缺树死树断档的现象。

5.人行道、路牙石、镶边石、树穴石铺装整齐，无缺失、破损现象；盲道连续、畅通；桥栏杆无锈蚀、损坏。

6.道路附属设施（路名牌、隔离桩、护栏等）配套完善、整洁规范，无影响安全、通行的障碍物。

7.道路两侧范围内无占道经营、店外经营、店外洗车、乱堆乱放、机动车占用人行道和绿地、往雨水口倾倒污水和餐饮垃圾等现象。

8.村、居内无残垣断壁，无“六乱”现象；卫生整洁有序，无卫生死角、无生活污水横流、无 “三大堆”现象。

9.临街建筑物外立面整洁、美观，无破损、脱落或污迹，无架空线路，屋顶整洁无乱堆杂物等现象。

10.道路平交道口设置规范，硬化长度不少于200米，道口标识规整醒目；道路沿线所有平交路口、沿街店前出入口进行硬化；车行道路面无积水和修补不规范现象。

11.公厕标识醒目，设施完好，专人管理，制度完善。周边环境有序，内外墙壁整洁。

12.城市市政排水管网无堵塞、冒溢现象；雨水斗、检查井无淤积；井盖无沉陷、破损、缺失及高差较大现象。

13.道路挖掘或维护施工使用硬质封闭围挡，设置公示牌和夜间警示标志；物料堆放整齐、建筑垃圾清运及时。

14.道路两侧施工工地接入道路硬化，设置固定洒水降尘设施，冲洗后路边无污泥积尘。

15.对施工工地内裸露土地进行覆盖或临时绿化；对建筑材料、渣土堆进行覆盖，减少扬尘污染。

16.建筑垃圾堆、渣土堆及时清运；不能及时清运的要喷浆固化或绿化；渣土堆边缘应加以围挡处理。

17.对因旧村改造、违建拆除等产生的闲置地，要进行场地硬化、植被绿化等进行覆盖。

18.农村垃圾收集点合理规范，无露天垃圾池。垃圾桶应盖桶完好、外体整洁，垃圾清理及时，无外溢垃圾、污水蚊虫等现象。

19.农户承包地内及周边无包装物、废旧农膜等农业生产废弃物。

20.河道内无裸露土地、进行绿化覆盖；河道内无漂浮物聚集堆积及岸坡垃圾，无黑臭水体。
— 8 —

— 7 —


