淄博中科达耐火材料有限公司

智能化生产车间提升改造项目简介

一、项目建设单位基本情况

淄博中科达耐火材料有限公司，成立于2001年8月，注册资金1200万元，企业法人王春峰，办公地点：博山开发区域城镇董家村华成路。是一家专业生产、销售水泥窑用配套耐火材料的企业。

近三年经营状况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位近3年资产和效益情况** | | | | | | |
| 年度 | 总资产  （年末数） | 净资产  （年末数） | 资产负债率（年末数） | 主营业务收入 | 净利润 | 实缴税金 |
| 2018 | 22659.03 | 15821.41 | 30% | 21952.96 | 2672.56 | 993.44 |
| 2019 | 26554.61 | 18960.08 | 29% | 25061.15 | 3138.67 | 512.09 |
| 2020 | 30140.06 | 22189.90 | 26% | 25168.78 | 3229.82 | 628.83 |

二、项目建设的必要性、先进性和可行性

项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第12条“建材”类第9项。

本项目符合国家和地方政府的产业政策和行业发展规划。

本项目建设规模适中，市场前景良好。项目拟选地理位置优越，交通便利，基础设施良好。

本项目工艺技术先进，成熟可靠。设备选型合理，具有高自动化、高生产效率、节能等特点。并具有较强的经营管理水平。

淄博中科达耐火材料有限公司是以生产耐火材料为主的进出口企业，市场前景广阔，该项目的建设将对提升整个淄博耐火材料产品的档次、提升淄博耐火材料业品牌影响力产生积极的推动作用。

该项目生产设施在环境方面是安全的，而且产品具备环保特点。

随着项目的实施，将带动本地区的建材业、交通运输业、建筑业和商业服务业的进一步发展，间接为社会提供更多的就业机会。

三、项目投资情况

项目总投资1亿元，其中，固定资产投资8560万元，铺底流动资金3000万元。资金来源为：资本金为5000万元，银行贷款4000万元。企业自筹6000万元。2021年度计划投资1亿元元。

四、项目建设规模及主要建设内容

项目建设规模：年产定型耐火材料年产9万吨。

主要建设内容：提升改造智能化生产车间面积2万平方米；改造隧道窑流水生产线2条，购置设备16台套。

五、2021年主要建设内容

改造厂房面积2万平方米；改造隧道窑流水生产线2条，购置设备16台套。

六、建设地点及占地面积

项目位于域城镇董家村华成路,利用现有土地和厂房，不新征土地，不新建厂房。

七、项目进展情况

已购压力机1台、雷蒙磨、料仓等；隧道窑烘干洞主体已就位；已环保治理设施4台套，设备基础已完善，烘干洞改造已完成投入使用，自动压机和机械臂已安装未调试。

八、建设期及起止年限

本项目建设期为6个月，从2021年6月开工建设，预计于2021年12月建成投用。

九、项目亮点、经济和社会效益分析

1、公司是鲁港大会签约企业，以生产耐火材料为主的进出口企业，是集生产与服务为一体的全产业链供应商，在水泥用领域处于标杆地位。公司一直保持与国际知名企业德国雷法公司、波兰ZMR公司的深度合作，并且是国际知名的大型水泥生产商首选的特殊耐火材料供应商，在云南、贵州、宁夏等多地生产销售，同时在中国和东南亚及世界范围内，超过150个客户在使用中科达的产品和服务。

2、公司生产的耐火砖的有效公差范围在国际上处于领先水平，项目建成后，可实现整个工艺流程智能化，可定制各种高效的水泥窑用窑炉衬里系统所需要的耐火材料，同时将极大的提高产品质量的稳定性，良品率提高40%以上，降低能耗50%以上，将对提升整个淄博耐火材料产品的档次、提升淄博耐火材料业品牌影响力产生积极的推动作用。

3、该项目建成后可实现新增年销售收入9000万元，新增年利润3000万元，新增年上缴税金800万元。

十、项目联系人

项目负责人：王春峰

联系人：孙海英

联系电话：13953393186

证明文件

1、项目备案

2、环评说明

3、营业执照

4、不动产权证

5、土地证

6、建设工程规划许可证

7、建设用地规划许可证

8、节能承诺

9、用地说明