山东宝迪朗格健身器材有限公司

史密斯综合训练器扩产项目简介

一、项目建设单位基本情况

山东宝迪朗格健身器材有限公司是中国体育用品联合会成员，专业生产综合训练器材的研发推广制造商。现有员工150余人，有20多年专业加工生产经验，产品品种达100多种，产品经国家质检中心检测合格，经德国TUV公司审核货代GS认证，并荣获多项国家专利。产品行销全国各地，出口美国、德国、西班牙、英国、日本、澳大利亚、韩国等三十多个国家。公司2020年被评为高新技术企业，荣获“山东省著名商标”、“中国健身器材生产基地骨干企业”等称号。2020年公司销售收入1.02亿元，外贸出口6450万元，上缴税收856万元。

二、项目建设的必要性、先进性和可行性

项目符合《国家产业结构调整指导目录(2019年本）》“第一类鼓励类、第三十九条体育，第9项：体育用品及相关产品研发及制造；第10项：体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理”条款内容。项目建设有助于公司健身器材品牌推广，促进国际贸易的开展与提高，提高出口创汇能力。同时，有利于在世界范围内推广宝迪朗格公司品牌，为国内各健身器材企业“走出去”参与国际市场竞争起到积极的带动作用，提高国内品牌在世界健身器材市场的竞争力。

三、项目投资情况

项目总投资1.1亿元，企业自筹。2021年计划投资1.1亿元。

四、项目建设规模及主要建设内容

年产10000台综合训练器。项目改造开发区5D智能谷厂房及办公场所约1.2万平方米，新上激光切割机、全自动焊接机械臂、切管机等设备109台（套）。

五、2021年主要建设内容

完成项目前期手续办理，改造开发区5D智能谷1.2万平方米，新上激光切割机、全自动焊接机械臂、切管机等设备109台（套）。

六、建设地点及占地面积

项目不新增用地，租用开发区5D智能谷车间1.2万㎡，拟选址符合土地利用总体规划、城市总体规划及环保要求。

七、项目进展情况

项目立项手续已办结，车间正在改造装修，设备正在安装。

八、建设期及起止年限

项目建设期为6个月，从2021年6月开工建设，预计于2021年12月竣工。

九、项目亮点、经济和社会效益分析

1.山东宝迪朗格健身器材有限公司是淄博市“中国健身器材生产基地”内力量型训练器材生产龙头企业，拥有20多年专业加工生产经验，产品经国家质检中心检测合格，荣获多项国家专利，产品畅销欧美多个国家。

2.受疫情影响,家用健身器材迎来市场高峰期，目前，企业订单同比去年增加近一倍。该项目产品主要出口欧美、澳大利亚等国，为全市健身器材企业“走出去”参与国际市场竞争起到积极带动作用，提高国内品牌在世界健身器材市场的竞争力。

3.该项目建成投产后，预计年新增史密斯综合训练器10000台，新增产值1亿元，利润800万元，利税1000万元，新增就业岗位60个。