博山区人民政府办公室

关于印发博山区2019年已关闭露天矿山生态修复实施意见通知

博政办字〔2019〕35号

各镇人民政府、街道办事处，开发区管委会，区政府有关部门，有关单位，有关企业：

《博山区2019年已关闭露天矿山生态修复实施意见》已经区政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
博山区人民政府办公室

2019年6月15日
博山区2019年已关闭露天矿山

生态修复实施意见
为加快推进我区2019年已关闭露天矿山生态修复工作，切实保护生态环境，提出如下意见：

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，严格落实党中央、国务院关于加快推进生态文明建设、加强矿山地质环境恢复和综合治理的各项决策部署和省、市有关工作要求，按照区委、区政府关于生态博山建设的总体思路和布局，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚守生态保护红线、环境质量底线，大力推进已关闭露天矿山生态修复工作，确保生态博山建设扎实推进。

（二）基本原则

1.坚持以人为本、和谐发展。坚持把群众利益放在首位，重点治理矿山地质环境恶劣、存在重大安全隐患、危及人民生命财产安全的区域，采取削坡、放缓和绿化美化等工程措施，彻底消除安全隐患，确保社会和谐稳定。

2.坚持生态优先、自然恢复。坚持最严格的资源保护制度，推进已关闭矿山的绿色生态恢复，减少生态环境破坏，遵循自然恢复为主的原则，降低生态修复治理成本，推动经济发展和环境保护相统一。

3.坚持重点突出、全面治理。本着总体规划、全面覆盖、分步实施的原则，优先突出做好2013年以来和“三区两线”直观可视范围内已关闭露天矿山的治理恢复工作，同时兼顾其他区域的生态修复，最终达到全面治理，实现经济效益、环境效益和社会效益的最大化。

（三）主要目标

2019年，完成29个已关闭露天矿山的生态修复,其中,2013年以来已关闭露天矿山12个,“三区两线”直观可视范围内矿山3个，历史遗留矿山14个。

二、主要任务
（一）编制矿山环境保护与治理专项规划。在省、市矿山地质环境保护和治理规划的基础上，由区自然资源部门牵头，会同各相关部门编制我区矿山地质环境保护与治理规划（包含已关闭露天矿山生态修复内容）。主要包括矿山地质环境现状和地质环境保护与恢复治理、土地复垦、水土保持等内容，明确保护与治理目标、任务和工作进度，统筹部署、分步实施。

（二）实施生态修复工程。各镇(街道）要抓紧落实责任，分解任务，制定优惠政策，按照“连片治理、一矿一策”的原则，积极探索创新治理模式，加快推进已关闭露天矿山生态修复工作。督促原采矿权人筹集治理资金，并严格按照治理设计方案进行治理；原采矿权人拒不履行治理义务的，由各镇、街道负责支配原采矿权人已缴纳的治理保证金进行治理，治理费用不足部分由区自然资源局依法追缴。治理责任灭失的矿山由各镇、街道负责进行治理，修复治理过程中除自采自用的部分石料外，多余石料由当地镇政府、街道统一处置用于已关闭露天矿山地质环境修复治理项目。

三、保障措施
（一）加强组织领导。各镇（街道）、各有关部门要高度重视已关闭露天矿山生态修复工作，将其纳入生态环境保护目标任务和经济社会发展规划，主要领导要亲自抓、分管领导靠上抓，积极组织动员各方面力量广泛参与，及时研究解决工作中遇到的困难和问题，确保将压力传导到位、责任分解到位、任务落实到位。

（二）落实治理责任。各镇（街道）是已关闭露天矿山地质环境生态修复的责任主体，要按照方案要求和年度任务计划，加大资金投入，组织开展辖区内已关闭露天矿山生态修复工作。区自然资源局负责矿山地质环境恢复治理工作的监督管理及指导，并会同财政局完成项目立项审批和验收工作，确保综合治理效果，努力形成矿山地质环境保护和治理的新格局。

（三）加强督导检查。区自然资源局要加强对全区已关闭露天矿山地质环境恢复治理和绿化治理的督导检查，区生态环境分局、区应急管理局等单位按照各自职责做好生态修复工作中的环保、安全工作。2019年底，将对各镇（街道）已关闭露天矿山生态修复工作完成情况进行考核、排名、通报，对未完成年度任务的镇（街道），依据有关规定，实施问责，追究相关单位领导及工作人员责任。 
附件：博山区2019年已关闭露天矿山生态修复任务表

附件

博山区2019年已关闭露天矿山生态修复任务表
	序号
	原矿山企业名称
	位置（具体到镇、街道）
	原开采   矿种
	关闭时间
	计划完成          治理时限
	备注

	1
	博山区山头镇           土门头石料厂
	山头街道
	石灰岩
	2005
	2019年12月
	三区两线可视范围内矿山

	2
	博山区山头镇         水峪石料厂
	山头街道
	石灰岩
	2004
	2019年12月
	

	3
	博山区山头镇             新华石料厂
	山头街道
	石灰岩
	2004
	2019年12月
	

	4
	博山区岳峪建筑公司龙发石料厂
	域城镇
	石灰岩
	2014
	2019年12月
	2013年以来关闭露天矿山

	5
	博山区石门镇            西北峪石料厂
	域城镇
	石灰岩
	2014
	2019年12月
	

	6
	博山区俊山石料厂
	源泉镇
	石灰岩
	2014
	2019年12月
	

	7
	博山区崮山镇         岱东雷鑫石料厂
	源泉镇
	石灰岩
	2014
	2019年12月
	

	8
	淄博市博山区           顺河石料厂
	博山镇
	石灰岩
	2015
	2019年12月
	

	9
	淄博市博山区              鑫辰建材有限公司
	博山镇
	石灰岩
	2015
	2019年12月
	

	10
	博山区石马镇           蛟龙石料加工厂
	石马镇
	石灰岩
	2015
	2019年12月
	

	11
	淄博市博山阁子前石料厂
	八陡镇
	石灰岩
	2013
	2019年12月
	

	12
	山东淄博钰隆陶粒有限公司膨胀粘土矿
	山头街道
	陶粒用粘土
	2014
	2019年12月
	

	13
	淄博坤钿建材          有限公司砖瓦粘土矿
	山头街道
	砖瓦用粘土
	2014
	2019年12月
	

	14
	淄博市博山区           五龙石料厂
	城东街道
	石灰岩
	2014
	2019年12月
	

	15
	博山区夏家庄镇         良庄石料厂
	城东街道
	建筑石料用灰岩
	2014
	2019年12月
	

	序号
	原矿山企业名称
	位置（具体到镇、街道）
	原开采   矿种
	关闭时间
	计划完成          治理时限
	备注

	16
	博山区石门                 永昌石料厂
	域城镇
	石灰岩
	2009
	2019年12月
	历史遗留矿山

	17
	池上镇店子砂场
	池上镇
	建筑 用砂
	2004
	2019年12月
	

	18
	博山区源泉镇         源泉东村砖厂
	源泉镇
	砖瓦用粘土
	2007
	2019年12月
	

	19
	淄博博山                  建业石料厂
	源泉镇
	石灰岩
	2009
	2019年12月
	

	20
	淄博市博山区            平荷砂石厂
	博山镇
	建筑 用砂
	2009
	2019年12月
	

	21
	博山镇下庄         西岭采砂场
	博山镇
	建筑用砂
	2006
	2019年12月
	

	22
	博山镇下庄北石崖        废弃采石场
	博山镇
	建筑石料用灰岩
	2005
	2019年12月
	

	23
	博山区北博山镇               朱北石料厂
	博山镇
	石灰岩
	2004
	2019年12月
	

	24
	博山北峰               墙体建材厂
	八陡镇
	砖瓦用粘土
	2008
	2019年12月
	

	25
	淄博博山万峰陶粒厂页岩矿
	白塔镇
	陶粒用粘土
	2011
	2019年12月
	

	26
	博山区白塔镇              罗圈砖厂
	白塔镇
	砖瓦用粘土
	2007
	2019年12月
	

	27
	博山区白塔镇          南万山石料厂
	白塔镇
	石灰岩
	2005
	2019年12月
	

	28
	博山区山头镇           尖北石料厂
	山头街道
	石灰岩
	2005
	2019年12月
	

	29
	淄博意祥建材厂
	城西街道
	建筑 用砂
	2009
	2019年12月
	




